**ПРОТОКОЛ**

**проведения заседания общественной комиссии Култукского муниципального образования**

03.10.2022г. р.п. Култук

**Место и время проведения заседания:**

Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул. Кирова, №35 (здание администрации) 03 октября 2022 г. 10.00 час.

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель общественной комиссии: | Ковалев Олег Анатольевич – заместитель Главы Култукского муниципального образования. |
| Заместитель председателя общественной комиссии: | Головина Наталья Семеновна – председатель Думы Култукского городского поселения. |
| Секретарь общественной комиссии: | Сигова Ольга Витальевна – главный специалист Администрации Култукского городского поселения. |
| Члены общественной комиссии:  Отсутствовали: | Елшина Олеся Викторовна – Заведующий отделом исполнения вопросов местного значения;  Лаврухина Татьяна Викторовна – Главный специалист отдела по экономике и финансам;  Каратаев Дмитрий Геннадьевич – депутат Думы Култукского городского поселения, председатель комиссии по развитию жилищно-коммунального комплекса и благоустройству КМО;  Петрова Людмила Александровна - депутат Думы Култукского городского поселения, член комиссии по развитию жилищно-коммунального комплекса и благоустройству КМО;  Хабиева Ксения Витальевна - депутат Думы Култукского городского поселения, член комиссии по развитию жилищно-коммунального комплекса и благоустройству КМО;  Стародубцева Эмилия Эрнастовна – Генеральный директор ООО УК «Байкал»;  Максимович Виктор Николаевич – начальник ПЧ-141 р.п. Култук ОГКУ ПСС «Иркутской области»;  Валеева Иринчин Долгоровна – житель р.п. Култук.;  Ходеева Людмила Тимофеевна - житель р.п. Култук.  Котов Борис Владимирович – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Слюдянскому району. |

**Повестка заседания**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | **Наименование вопроса:** |
| 1. | Отчет о ходе выполнения мероприятий МП «Формирование современной городской среды на территории Култукского муниципального образования на 2018-2024 годы» в 2022 году.  Докладчик – Председатель общественной комиссии. |

**Слушали:**

Ковалев О.А.: По состоянию на 03.10.2022 г. в рамках МП «Формирование современной городской среды на территории Култукского муниципального образования на 2018-2024 годы» на общественной территории, расположенной по адресу р.п. Култук, ул. Октябрьская, 2А выполнены следующие мероприятия:

- Подрядчиком ООО «СК Баргузин» завершены работы по устройству сцены, работы приняты и оплачены.

- Закуплены и установлены МАФ (лавочки, цветники) у ООО «Спорт-Контур», оплата произведена.

- Установлено оборудование видеонаблюдения, оплата произведена.

Ежемесячный отчет о ходе выполнения мероприятий по современной городской среды на территории Култукского муниципального образования на 2018-2024 годы, по состоянию на 03.10.2022 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Субъект РФ** |  | **Иркутская область** |
| **Муниципалитет** |  | **Култукское** |
| Код ОКТМО |  | 25634162000 |
|  |  |  |
| Общее количество контрактов на текущий год |  | 3 |
| В статусе "Черновик" |  |  |
| В статусе "Готовится документация" |  |  |
| В статусе "Размещён на площадке" |  |  |
| В статусе "Выбран исполнитель" |  |  |
| В статусе "Контракт заключён" |  | 3 |
| В статусе "Приёмка работ" |  |  |
| В статусе "Есть претензии" |  |  |
| В статусе "Контракт расторгнут" |  |  |
| В статусе "Контракт закрыт" |  | 3 |
| Планируемая стоимость |  | 3 408 |
| Сметная стоимость |  | 3 408 |
| Законтрактованная стоимость |  | 3 408 |
| Выплаченная стоимость |  | 3 408 |
| Сумма экономии средств по контрактам |  | 0 |
| Факты трудового вовлечения |  | - |
| Факты прочего вовлечения |  | 5 |
| Количество территорий с завершенной инвентаризацией |  | 16 |
| Количество территорий с незавершенной инвентаризацией |  | 0 |

Решили: принять отчет о ходе мероприятий МП «Формирование современной городской среды на территории Култукского муниципального образования на 2018-2024 годы» по состоянию на 03.10.2022г.

Подписи:

Председателя общественной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Ковалев

Заместитель председателя общественной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Головина

Секретарь общественной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Сигова

Члены общественной комиссии:

­­­­­

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Елшина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Лаврухина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Г. Каратаев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Э.Э. Стародубцева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Петрова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В. Хабиева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Максимович

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Т. Ходеева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Д. Валеева