ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Формирование комфортной городской среды»

(наименование проекта)

Таблица 1. Общие положения

| Вид и наименование проекта | МП | Срок реализации проекта |  | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП | Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |
| Куратор МП | Заместитель главы Администрации Култукского городского поселения |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (ОИ) МП | Администрация Култукского городского поселения |  |  |  |  |
| Соисполнители (СО) | Администрация Култукского ГП |  |  |  |  |
| Участники (Уч) | Администрация Култукского ГП |  |  |  |  |
| Связь с показателями НП, ГП РФ, РП, влияние на достижение показателя МП Связь с муниципальными программа-ми (далее – МП), с государственными программами Иркутской области (да-лее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными (фе-деральными) проектами | 1 | НП | Национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный прези-диумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
|  | 2 | ГП РФ | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение до-ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-сийской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 |  |  |
|  | 3 | ГП ИО | Государственная программа Иркутской области «Формирование совре-менной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп |  |  |
|  | 4 | МП | «Формирование комфортной городской среды», утвержденная |  |  |

Таблица 2. Показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя/ задачи |  | Ответственный за достижение показателя | Уровень показателя1 | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Признак (возрастающий/ убывающий) ; нарастающий итог (да/нет) | Информационная система2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача «Повышение комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий |  | Администрация Култукского ГП | ГП ИО | Единица | 4 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | нет |  |
| 1.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий |  | Администрация Култукского ГП | ГП ИО | Единица | 6 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | нет |  |
| 1 | Указывается уровень соответствия декомпозированного показателя «ГП РФ», «ФП не в НП», «ГП ИО», «МП» «МПр». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) проекта «Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)1 | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог (да/нет) |  | Связь с показателем проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 1. | Задача «Повышение комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнены мероприятия по благоустройству общественных территорий | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Ежегодно на территории муниципального образования будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия | единица | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | нет |  |  |  |
|  |  |  | спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественных территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Выполнены мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Ежегодно на территории муниципального образования будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных дворовых пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние дворовых территорий. | единица | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | нет |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятия п разработке и экспертизе проектов благоустройства | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Разработка и экспертиза проектов благоустройства дворовых и общественных территорий | единица | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | нет |  | х |  |

* - формирование значений результатов возможно после заключения дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Таблица 5. План реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | ОСО, СО, Уч | Вид подтверждающего документа наступления контрольной точки | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование задачи проекта |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | х |  | х | х |
|  | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок» | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 | Администрация Култукского городского поселения | План-график | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.2. "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 15.04.2025 15.04.2026 15.04.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Контракт, подписанный сторонами | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Акт выполненных работ | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Платежное поручение |  |
| 2. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | х |  | х | х |
|  | Контрольная точка 2.1. «Закупка включена в план-график закупок» | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 | Администрация Култукского городского поселения | План-график | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 2.2. "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 15.04.2025 15.04.2026 15.04.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Контракт, подписанный сторонами | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Акт выполненных работ | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Платежное поручение | ЕИС Закупки |
| 3. | Мероприятия по разработке и экспертизе проектов благоустройтсва |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 3.1. «Закупка включена в план-график закупок» | 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 | Администрация Култукского городского поселения | План-график | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 3.2. "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 10.12.2025 10.12.2026 10.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Контракт, подписанный сторонами | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 3.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Акт выполненных работ | ЕИС Закупки |
|  | Контрольная точка 3.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Администрация Култукского городского поселения | Платежное поручение | ЕИС Закупки |